四川天马玻璃有限公司

年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目

-配套天然气配气站建设工程

招 标 公 告

招标编号：天马司招（2022）新建-22号

1.招标条件

本招标项目配套天然气配气站建设工程已由四川天马玻璃有限公司确定实施，项目业主为 四川天马玻璃有限公司 ，建设资金来自 业主自筹 ，项目出资比例为 100% ，招标人为四川天马玻璃有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参加投标。

2、招标项目名称

年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目-配套天然气配气站建设工程。

3、工程概况

3.1总体概况：日供天然气30万方管线及配气站建设。

3.2工程地点：四川省射洪市沱牌镇。

4、招标范围

4.1本工程为天然气配气站的供货及安装的交钥匙工程，本工程采用工程总承包模式，包括设计范围内和项目需要的所有设备及材料的采购、供货、配套土建工程、安装、系统调试、检验、检测、验收、培训及技术服务等内容，并对承包工程的质量、安全、工期等全面负责。

4.2《天马项目-配气站设计文件（发标版）》图纸中的所有内容，主要包括且不限于以下项目：

（1）围墙（位于天马项目工地东北角处干线截断阀井）至调压站D219.1*12-770m次高压A级燃气连接管道及附属设施施工；

（2）新建调压站的工艺、防腐、自控、通信、电气及消防；

（3）上述相关的设备材料采购以及管道埋设的开挖，制作，回填。

4.3依据国家相关规范及安全操作规程，考虑必要的施工组织措施。

4.4包括但不限于竣工验收、编制竣工资料、交付使用、保修所必需或附带完成的工作以及配合全线投产试运营。

4.5焊接工艺评定、管道数字化相关数据采集（桩位数据测量，管道管材、焊口、弯头的 编号、坐标、高程、无损检测信息，原始地貌数据采集、管道的管顶、管底，土石分层界面等）。

4.6投标人负责场站阀室特殊检测费用。

4.7投标人负责本项目工程内所有管道埋设的开挖、制作、回填等。

4.8本招标项目拒绝转包，具体内容详见招标文件。

4.9 质量保证期：2年，质保期的起始时间从双方签署的安装验收合格报告之日起计算。

4.10质量标准：符合现行国家、行业以及地方强制性和推荐性规范、标准要求，满足现场环境使用需求，详见招标文件。

5、工程期限

总工期：60 天，以日历天计算，自招标人通知进场之日起算。总工期包括供货、安装、调试、检测、试运行及交付使用。

6、投标人的资格要求

6.1 资质及能力要求：具有独立法人资格，且具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）投标人须在中华人民共和国工商部门登记注册、具有独立法人资格的企业。

（2）企业注册资金（人民币）不少于2000万元人民币。

（3）投标人须是天然气配气站的生产制造商或专业集成商。

（4）投标人必须具备国家建设行政主管部门颁发的石油化工工程施工总承包贰级及以上资质，同时具备 GA1（或有效期内的GA1乙级资质）和GC2级压力管道安装许可资质，投标人需持有有效的安全生产许可证和有效的质量管理/环境管理/职业健康安全管理体系认证。

（5）信用中国网站无不良记录。

（6）人员要求：项目经理1名，具有机电专业注册壹级建造师（注册于投标人单位，需提供相关的证明），且具有油气储运工程或机电工程专业高级工程师证书，持有有效的安全生产考核合格证书，未担任其他在建工程项目的负责人或项目经理，在投标人单位购买社保的缴费证明；技术负责人1名，具有油气储运工程或机电工程专业高级及以上职称，持有有效的安全生产考核合格证书，在投标人单位购买社保的缴费证明；其他主要管理人员持有相关专业的有效证件、在投标人单位购买社保的缴费证明。

（7）委托代理人：本项目委托代理人必须为投标人本单位职工。投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。

6.2 财务要求：财务状况良好，近3年无亏损，有足够的资金能力来承担本项目的实施。

6.3 业绩要求：投标人能提供近三年国内天然气配气站建设的类似成功案例至少1例。

6.4资格审查方式：本次招标资格审查方式为资格后审。

7、招标资料的获取

7.1 请潜在投标人于2022年10月28日至2022年11月4日（法定公休日、节假日除外），每天上午8：30-11：50，下午14：00-17：30，到四川天马玻璃有限公司招标采购委员会办公室（四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999—A号）现场、或通过招标人指定邮箱、或通过邮寄方式提供以下相关证件（须提供复印件或扫描件，并加盖公章）领取相关招标资料，逾期不予受理。

7.1.1 法定代表人身份证原件（法定代表人现场领取的）或法定代表人授权委托书及被委托人身份证（被委托人现场领取的）。

7.1.2 营业执照，开户行许可证，国家建设行政主管部门颁发的石油化工工程施工总承包贰级及以上资质， GA1（或有效期内的GA1乙级资质）和GC2级压力管道安装许可资质，安全生产许可证和管理体系认证(质量、环境、健康安全)，提供近三年经第三方审计财务报告中的资产负债表、利润表、现金流量表，并加盖投标单位公章，近3年承揽的至少1例类似项目的合同。

7.1.3 投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录，提供加盖单位公章的查询结果。

以上证件、证明材料均提供加盖投标人公章的复印件或扫描件（允许以电子邮件或邮寄方式提供，原件在本项目开标时查验）。投标人在报名时须承诺，所提供的证件、资料是真实有效，若提供虚假证件资料，招标人有权没收投标保证金，并要求投标人赔偿招标人的经济损失。

7.1.4 招标人以电子版方式提供招标资料，不提供邮寄招标文件服务，招标文件不收取费用。

7.1.5 无论投标结果如何，在投标过程中所产生的一切费用，均由投标人承担。无论是否中标，投标人的投标文件概不退还。

7.2本次招标不接受电话报名、传真报名。

8、投标保证金

8.1 投标保证金的金额：人民币 10 万元。投标人须于2022年11月4日17:30前（北京时间，以到账时间为准）以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目名称。

8.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：四川天马玻璃有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310464109020103760。

8.3 保证金退还：若中标，则投标保证金自动转为合同履约保证金（不足部分由中标方补齐），工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

9、投标文件的递交

9.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年11月15日9：00时（以邮寄方式递交的，以招标人签收时间为准），地点为四川天马玻璃有限公司招标采购委员会办公室（采购部）。

9.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

10、开标日期及地点

10.1开标日期：2022年11月 15日上午9:30时(暂定)

10.2开标地点：四川天马玻璃有限公司四楼会议室（暂定）

11、发布公告的媒介

本招标公告于2022年 10月 28日在如下网站发布：

四川天马玻璃有限公司官网 （http://www.smglass.com.cn）

四川天马玻璃有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

本公告有效期至本项目开标当日18:00截止。

12．联系人及联系方式

商务咨询：周先生  13982525529  0825-6766888-8211

邮箱: zhouchengquan@smglass.com.cn

技术咨询：谭先生  13320635998

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999—A号

邮    编：629209

四川天马玻璃有限公司

二〇二二年十月二十八日

投 标 报 名 函

致：四川天马玻璃有限公司

XXXXXXXXXXXXX公司授权 XXXXX为全权代表，参加贵方组织的 年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目--配套天然气配气站建设工程招标（招标编号：天马司招（2022）新建-22号）有关活动，对标的物进行投标，并承诺遵守和履行以下要求：

一、我方已完全熟知和理解贵方招标文件中的招标须知、标的物质量标准和要求，我方将完全按照招标文件的规定履行相关责任和义务。

二、我方同意提供贵方要求的与投标有关的一切数据或资料，并承诺提供的资料全部是真实有效的，若提供虚假证明资料，我方接受贵方进行以下处理：

1、报行政主管部门进行处罚（含通报和市场禁入）；

2、没收全部投标保证金，并赔偿贵方的经济损失。

三、我方完全了解和接受贵方的招标程序。

四、我方理解贵方有权对未中标单位不做任何原因解释。

投标方公司名称  （公章）：XXXXXX

投标方法定代表人（签字）：XXXXXX

授权委托代理人  （签字）：XXXXXX

职                   务：XXXXXX

电                   话：XXXXXX

邮         箱        号：XXXXXX

日                   期：     年    月    日